ДОГОВОР  ПОДРЯДА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ  РАБОТ №______

| город__________________ «__»_________ 20 __г. | Существенное условие. Ст. 433 и 444 ГК РФ |
| --- | --- |
| __________________________(наименование заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________(должность, ФИО полностью), действующего на основании ___________________(Устава или доверенности), с одной стороны и __________________________(наименование подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________(должность, ФИО полностью), действующего на основании __________________________(Устава или доверенности), с другой стороны заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: | Существенное условие. Ст.432 и 702 ГК РФ |

Статья 1. Определения.

| Применяемые в настоящем Договоре понятия означают следующее: |  |
| --- | --- |
| 1.1.«Стороны» – Заказчик и Подрядчик, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона». | Применяется для сокращения текста договора и унификации терминов |
| 1.2.«Договор» – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения к нему. |  |
| 1.3.«Объект» – _____________________ (наименование или функциональное назначение), расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________ (Приложения №3 – «План земельного участка Объекта»). | Существенное условие для идентификации предмета Договора. Ст.432 и 702 ГК РФ |
| 1.4.«Проектная документация» – стадии Объекта __________________(например: архитектурная концепция, градостроительная концепция, предпроектное предложение, проект, рабочий проект, рабочая документация и т.п.) для _____________(указывается цель разработки проектной документации, например: определение объемно-планировочного решения, получение разрешений, строительство и т.п.), включая текстовую и графическую части, разрабатываемые Подрядчиком на основании предоставленных исходных данных, в составе согласно Приложению №1 («Перечень исходных данных и состав проектной документации») и, при установленной законом необходимости, согласованная в установленном законами РФ порядке. | Существенное условие для идентификации предмета Договора. Ст.432, 702 и 758 ГК РФ |
| 1.5. «Исходные данные» – предоставляемые Заказчиком Подрядчику данные, указанные в Приложении №1 «Перечень исходных данных и состав проектной документации», необходимые для надлежащего выполнения Подрядчиком проектной документации и получения предусмотренных действующим законодательством согласований и заключений, а также прочие данные, необходимость которых выявилась при выполнении работ, отсутствие которых может повлиять на качество или полноту выпускаемой проектной документации. | Существенное условие для идентификации предмета Договора. Ст.432, 702 и 759 ГК РФ |
| 1.6. «Дополнительные работы» – работы или услуги, выполняемые Подрядчиком в результате изменений или дополнений к ранее согласованной Заказчиком проектной документации или вследствие изменения/несвоевременного предоставления/отсутствия исходных данных, а также прочие работы или услуги, не указанные в Приложении № 1 и иных Приложениях к настоящему Договору, повлекшие собой дополнительные затраты со стороны Подрядчика на надлежащее исполнение своих обязательств по Договору. | Рекомендуется к применению из-за п.5. и 6 ст.709, абз.6 ст.762 ГК РФ |
| 1.7. «Авторский надзор» - совокупность действий представителей Подрядчика, преимущественно авторов этого раздела, осуществляемых визуально и документально и направленных на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений и действий, осуществляемых строительным подрядчиком в процессе возведения Объекта строительства, принятым в Рабочем проекте решениям. | Рекомендуется к применению. |
| 1.8. «Уполномоченный представитель Подрядчика» – лицо, назначенное Подрядчиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора. Подтверждением полномочий является выданная Подрядчиком доверенность (ст.185 ГК РФ) | Рекомендуется к применению. Ст.185 ГК РФ. Очень полезна в случае возникновения необходимости доказывания надлежащего исполнения Договора |
| 1.9. «Уполномоченный представитель Заказчика» – лицо, назначенное Заказчиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора. Подтверждением полномочий является выданная Заказчиком доверенность (ст.185 ГК РФ) |  |
| 1.10. «Согласование» - ясно выраженное согласие в письменной форме, а именно: в виде письма, печати или штампа с подписью надлежащим образом уполномоченного лица, в том числе Заключение и/или Одобрение по форме, установленной для местонахождения Объекта. | Рекомендуется к применению. Ст.760 п.1 ГК РФ |
| 1.11. «Расчетная Общая площадь Объекта» – сумма площадей этажей зданий и сооружений, измеренных по проекту в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей террас, крылец, балконов и лоджий (k=1). (СНиП 2.08.01-89* и 2.08.02-89*). | Рекомендуется к применению в случае определения цены работ по договору из расчета за 1 кв. м. |

Статья 2. Предмет Договора.

| 2.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению и в соответствии с предоставленными Заказчиком исходными данными нижеперечисленные работы и услуги, а Заказчик обязуется предоставить исходные данные, указанные в Приложении № 1, а также принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы и услуги в порядке и на условиях настоящего Договора, а именно: | Существенное условие. Ст. 432, 758; п. 2 ст. 759; абз. 2 п. 1 ст.760 ГК РФ |
| --- | --- |
| 2.1.1. Разработка и передача Заказчику проектной документации в составе и объемах, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору; 2.1.2. Выполнение Подрядчиком сопровождения согласований, установленных законодательством РФ, проектной документации, выпущенной Подрядчиком или по его заказу, в организациях, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, на условиях п.2.2. Договора; 2.1.3. Выполнение Подрядчиком корректировок выпущенной им или по его заказу проектной документации по замечаниям экспертов согласующих организаций в процессе сопровождения согласований; 2.1.4. Выполнение Подрядчиком функций Генерального проектировщика в составе и объемах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору; 2.1.5. Выполнение Подрядчиком функций Заказчика в составе и объемах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору; 2.1.6. Выполнение Подрядчиком услуги авторского надзора за практической реализацией Объекта. (СП 11-110-99 от 01.07.1999 г.). | Существенное условие. Ст.432; 758; 759; 760; п.2 ст. 761 ГК РФ. Пп. 2.1.1., 2.1.3 – обязательные, пп. 2.1.2, 2.1.4-2.1.6 – в зависимости от выполняемых работ. |
| 2.2. Сопровождение согласований, установленных законодательством РФ, выпущенных Подрядчиком по настоящему Договору разделов Проектной документации, а именно: ответы на вопросы и защита принятых выпущенной по настоящему договору проектной документации решений в согласующих организациях в установленном законами РФ порядке, корректировки по замечаниям экспертов согласующих организаций. Заключение договоров с согласующими и экспертными организациями, их оплата, контроль сроков согласований, непосредственное предоставление полного комплекта документации, включая выпущенную по Договору, на согласование и получение согласований в установленном законами РФ порядке относится к компетенции и обязательствам Заказчика. | Рекомендуется к применению. Ст. 717 ГК РФ |
| 2.3. Выполнение работ по настоящему Договору производится поэтапно. Перечень этапов производства работ и услуг, сроки выполнения этапов определены в Приложении № 2 «Сводная таблица обязательств» к настоящему Договору. | Рекомендуется к применению |
| 2.4. Дополнительные проектные работы или иные услуги (командировки сотрудников Подрядчика на участок строительства, выдача дополнительных экз. проектной документации и т.п.) выполняются Подрядчиком за счет Заказчика только после подписания Сторонами соответствующего дополнения к Договору. | Рекомендуется к применению. Подлежит раскрытию в тексте Договора. |
| Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Дата начала выполнения работ. 3.2. Дата окончания выполнения работ. | Существенное условие. Ст.432 и 708 ГК РФ |
| 3.3. Сроки выполнения этапов изготовления и согласования проектной документации определены в Приложении №2 «Сводная таблица обязательств» к настоящему Договору. | Рекомендуется к применению абз.1 п.1.ст.708 ГК РФ |
| 3.4. Сроки сопровождения согласований (в порядке п.2.2. настоящего Договора) проектной документации в ходе установленных законодательством РФ согласований на стадиях и этапах проектирования не учитывается в сроках производства работ Подрядчиком и составляют ____ (например: удвоенный) срок регламента согласующей/проводящей экспертизу организации. | Существенное условие в случае наличия п.2.1.2 в предмете Договора. Ст. 432, 708 и 783 ГК РФ При отсутствии в предмете Договора п. 2.1.2 – не применяется. |
| 3.5. Сроки на рассмотрение и/или утверждение Заказчиком проектной документации на этапах стадий идентичны срокам сдачи-приемки проектной документации (п. 6.2. настоящего Договора). | Рекомендуется к применению. П.2 ст. 708 ГК РФ. Возможно иное. |
| 3.6. Сроки выполнения работ могут быть изменены или приостановлены Сторонами в случаях: – предусмотренных настоящим Договором; – предусмотренных законодательством Российской Федерации; – по соглашению Сторон. | Рекомендуется к применению. П.2 ст .708 ГК РФ |

Статья 4. Цена предмета Договора и условия платежей.

| 4.1. Общая цена предмета Договора, т.е. работ и услуг, выполняемых Подрядчиком в объеме и составе согласно Приложению № 1, указана в Приложении № 4 «Цена Договора». Стоимости стадий и этапов работ, из которых складывается общая цена предмета Договора, определены Сторонами в Приложении № 2 «Сводная таблица обязательств». | Существенное условие. Ст.432 и 709 ГК РФ |
| --- | --- |
| 4.2. Стоимость дополнительных работ или услуг и порядок их оплаты определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. | Рекомендуется к применению из-за п. 5 и 6 ст. 709 ГК РФ |
| 4.3. Платежи по Договору производятся Заказчиком в соответствии с Приложением № 2 «Сводная таблица обязательств», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, путем перечисления денежных средств Заказчиком в рублях Российской Федерации на счет Подрядчика, указанный в ст.15 Договора, в течение ____ (________) рабочих дней с момента надлежаще выставленного Подрядчиком счета. | Рекомендуется к применению. Ст.711 ГК РФ |
| 4.4. Следующие счета являются выставленными надлежаще, если выполнены нижеперечисленные условия и сумма счета соответствует Приложению №2 или дополнительному соглашению: 4.4.1. Счет на аванс выставляется в течение ______________ (указать срок) на основании подписанного Сторонами настоящего Договора; 4.4.2. Счет на оплату выполненных работ выставляется Подрядчиком в адрес Заказчика на основании надлежаще оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ или услуг; 4.4.3. Счет на промежуточный платеж выставляется Подрядчиком по каждому из выполняемых по настоящему Договору этапов выпуска проектной документации на основании наступившего оговоренного в Приложении № 2 «Сводная таблица обязательств» события; 4.4.4. Счета на дополнительные работы или услуги выставляются на условиях дополнительного соглашения, в котором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить эти работы или услуги. | Рекомендуется к применению, если используется п. 4.3. Возможны варианты. |
| 4.5. Аванс списывается за счет стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ (на основании подписанного Сторонами или одностороннего по п. 6.4. настоящего Договора) согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. | Рекомендуется к применению. Возможна другая редакция. |

Статья 5. Обязательства Сторон.

| 5.1. В целях своевременного и надлежащего выполнения настоящего Договора Подрядчик осуществит нижеследующее: |  |
| --- | --- |
| 5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектную документацию и передать ее Заказчику, а также произвести прочие работы и услуги в пользу Заказчика согласно предмету Договора, в сроки, указанные в ст.3 Договора, в порядке согласно Приложению № 2; | Ст. 760 ГК РФ |
| 5.1.2. Подрядчик выполнит свои обязательства по настоящему Договору с необходимой компетентностью и тщательностью по принятым нормам, правилам и стандартам, действующим в Российской Федерации и в местонахождении Объекта, а также согласно общепринятым высоким профессиональным стандартам на основании и в соответствии с исходными данными, полученными от Заказчика; | Ст. 721, 760 ГК РФ |
| 5.1.3. Подрядчик обязан отчитываться перед Заказчиком о ходе выполнения Договора по требованию Заказчика по всем вопросам, не затрагивающим хозяйственную деятельность Подрядчика; | П. 1 ст. 715 ГК РФ |
| 5.1.4. Подрядчик вправе самостоятельно устанавливать производственные контакты (привлекать к исполнению работ третьих лиц) с Российскими организациями, необходимые для выполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им субподрядчиков в соответствии и в порядке ст.706 ГК РФ; | При отсутствии данной ссылки Подрядчик обязан выполнить работу лично, без права привлечения субподрядных организаций. При наличии ссылки – право возникает, но в порядке и с последствиями Пп.1, 2, 3 ст. 706 ГК РФ В обоих случаях: П.2 ст. 760 ГК РФ |
| 5.1.5. В случае невозможности выполнения проектной документации надлежащего качества вследствие неполного и несвоевременного предоставления Заказчиком необходимых исходных данных на этапах выполнения работ, а также в случае несвоевременной оплаты Заказчиком в соответствии с Приложением № 2 к Договору или дополнительными соглашениями к нему, исполнение работ и сроки исполнения Договора могут быть приостановлены или соразмерно увеличены Подрядчиком в одностороннем порядке до получения необходимой документации или поступления оплаты. В случае необходимости предоставления Заказчиком исходных данных, отсутствующих в перечне согласно Приложению № 1, Заказчик заранее должен быть письменно оповещен Подрядчиком о необходимости предоставления дополнительных исходных данных к началу очередного этапа работ, для выполнения которого эти исходные данные требуются. | Условия, непосредственно влияющие на существенные. П. 2 ст. 708, 716, 719 ГК РФ |
| При возобновлении работ после приостановки по вышеуказанной причине, Подрядчик имеет право продлить сроки выпусков отдельных разделов на время приостановки работ, а также на время мобилизационного периода (срок мобилизационного периода – до ____(________________) рабочих дней). | На усмотрение Сторон Договора |
| 5.2. В целях своевременного и правильного выполнения настоящего Договора Заказчик осуществит нижеследующее: |  |
| 5.2.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в соответствии с условиями Договора цену предмета Договора в соответствии со ст. 4. настоящего Договора. | Существенное условие. П. 1 ст. 702; ст.758; абз. 2 ст. 762 ГК РФ |
| 5.2.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Подрядчику исходные данные по Объекту в составе согласно Приложению № 1, в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 2, а также дополнительные исходные данные, необходимость которых выявилась в процессе выполнения работ. | Существенное условие. П. 1 ст. 759; 762 ГК РФ |
| 5.2.3. Заказчик обязуется своевременно и на условиях Договора осуществлять приемку этапов работ. | П. 1 ст. 720 ГК РФ |
| 5.2.4. Заказчик имеет право проверять во всякое время ход и качество выполняемых Подрядчиком проектных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик обязан своевременно и в соответствии с Договором и Приложением №2 к нему участвовать в выработке совместных решений в процессе разработки проектной документации, направлять своего уполномоченного представителя на производственные совещания по выпуску проектной документации. | П 1 ст. 715 ГК РФ |
| 5.2.5. Заказчик не имеет права без согласования с Подрядчиком вносить какие-либо принципиальные количественные и/или качественные изменения в полученную от Подрядчика Проектную документацию ни до, ни после ее утверждения (ст. 1266 ГК РФ). 5.2.6. Заказчик обязан участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. | Рекомендуется в силу наличия ст. 761 ГК РФ. Ст. 1266 ГК РФ |
| 5.3. Стороны обязаны в ____(_________) дневный срок с момента подписания настоящего Договора назначить своего уполномоченного представителя и направить в адрес другой Стороны соответствующую доверенность уполномоченного представителя. | Полезно к применению в силу комментария к п.1.8-1.9 Договора и совместно с ними. |

Статья 6. Порядок сдачи и приемки работ.

| 6.1. Передача результатов основных и дополнительных работ в целом и по отдельным этапам осуществляется сопроводительными документами Подрядчика. Передача Заказчиком Подрядчику исходных данных по договору, разрешительной документации, изысканий, согласований частей, этапов, стадий проектной документации, выполняемых Заказчиком по самостоятельно заключенным договорам иных разделов проектной документации по Объекту и прочих данных осуществляется сопроводительными документами Заказчика. | Полезно к применению также из соображений комментария к п.1.8-1.9 Договора. |
| --- | --- |
| 6.2. Акт сдачи-приемки работ готовится Подрядчиком и передается Заказчику одновременно с Проектной документацией, выпущенной по этапу/стадии настоящего Договора, или завершения этапа/стадии оказания предусмотренной Договором услуги. Заказчик в течение ______ (___________) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан передать Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. | Существенное условие. Ст. 720 ГК РФ Могут быть любые другие варианты, но обязательна четкая процедура. |
| 6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения. | Полезно к применению. |
| Надлежащей мотивировкой (причиной) отказа от приемки работ может быть только следующее: замечания по некомплектности документации или несоответствии ее исходным данным на выполнение работы а также несоответствии ее действующему законодательству. Замечания не должны противоречить решениям, принятым или согласованным Заказчиком на предыдущих стадиях, исходным данным, а также нормативно-технической документации. | Полезно к применению. |
| 6.4. Если подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ или надлежаще мотивированные замечания Заказчика по проектной документации, выпущенной по настоящему договору, не переданы Подрядчику в указанные в п. 6.2. сроки, Проектная документация считается принятой и работа считается завершенной в полном объеме и подлежащей оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему акту сдачи-приемки работ (п. 4. ст. 753 ГК РФ). | Полезно к применению. П. 4 ст. 753 ГК РФ |
| 6.5. Сопровождение согласований выпущенной Подрядчиком по настоящему Договору проектной документации (п. 2.2. Договора), производится только в отношении принятой Заказчиком проектной документации (Акт сдачи-приемки направленной на согласования/экспертизу проектной документации работ подписан обеими Сторонами) и при условии письменного извещения о том, что Заказчик направил выпущенную Подрядчиком проектную документацию на соответствующей стадии работ на согласования в указанные в Приложении №1 согласующие и экспертные организации. | Полезно к применению. |
| 6.6. Сдача-приемка услуги сопровождения согласований: |  |
| 6.6.1. При получении положительного заключения экспертных и согласующих организаций, перечисленных в соответствующем стадии работ разделе Приложения №1, по выпущенной Подрядчиком стадии проектной документации Стороны оформляют акт сдачи-приемки работ по п.2.1.2. Договора в сроки и на условиях пп.6.2. и 6.4. Договора; | Существенное условие. Ст. 720 ГК РФ Могут быть любые другие варианты, но обязательна четкая процедура. |
| 6.6.2. При отсутствии положительного заключения экспертных и согласующих организаций, перечисленных в соответствующем стадии работ разделе Приложения №1,по выпущенной Подрядчиком стадии проектной документации в течение __________(________) рабочих дней, и при наличии справок из этих согласующих организаций о том, что к выпущенной Подрядчиком проектной документации нет замечаний, Стороны в обязательном порядке оформляют акт сдачи-приемки работ по п. 2.1.2. Договора в сроки и на условиях пп. 6.2. и 6.4. Договора; | Полезно к применению. |
| 6.6.3. При наличии мотивированных замечаний экспертов по разделам, выпущенным Подрядчиком, требующим внесения в проектную документацию корректировок в ходе сопровождения согласований, при своевременном уведомлении Подрядчика Заказчиком о начале согласований, Подрядчик обязан безвозмездно и за собственный счет внести соответствующие изменения в выпущенную им проектную документацию, вплоть до снятия всех мотивированных замечаний (п.2.1.3. Договора). В данном случае Подрядчик несет всю ответственность, как определенную законодательством, так и из Договора, за нарушение принятых на себя обязательств. При снятии замечаний экспертов согласующих организации к выполненным и откорректированным Подрядчиком разделам Стороны в обязательном порядке оформляют акт сдачи-приемки работ по п. 2.1.2. Договора в сроки и на условиях пп. 6.2. и 6.4. Договора; | П. 2 ст. 761 ГК РФ |
| 6.6.4. В случае нарушения Заказчиком более чем на _____(___) рабочих дней обязательства о направлении проектной документации на согласования и при отсутствии мотивированных замечаний экспертов по разделам, выпущенным Подрядчиком, требующим внесения в проектную документацию корректировок для снятия замечаний, Стороны настоящим согласны, что Подрядчик полностью выполнил свои обязательства по сопровождению согласований проектной документации выполненной им по Договору (п.2.1.2 Договора), и тем самым Стороны в обязательном порядке оформляют акт сдачи-приемки работ по п. 2.1.2. Договора в сроки и на условиях пп. 6.2. и 6.4. Договора. | Полезно к применению. |

Статья 7. Ответственность сторон.

| 7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации в порядке ст.761, п.5 ст. 724 и 725 ГК РФ в случае, если по вине Подрядчика в период эксплуатации станут невозможными безопасная эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе проектной документации, разработанной Подрядчиком по Договору, обеспечение их надежности и несущей способности, будет нанесен вред здоровью людей и/или окружающей природной среде и недрам. | Ст. 761 ГК РФ |
| --- | --- |
| 7.2. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по срокам выпуска проектной документации, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право на получение от Подрядчика неустойки в виде выплачиваемых Подрядчиком в адрес Заказчика денежных средств в размере _____% от стоимости просроченного этапа работ, за каждый день просрочки обязательства, но не более чем на сумму ______% от цены Договора. |  |
| 7.3.В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по платежам, срокам приемки работ или срокам предоставления исходных данных, предусмотренных Приложением №2 к Договору, Подрядчик имеет право на получение от Заказчика неустойки в виде дополнительно выплачиваемых средств в размере _____% от цены этапа, на выполнение которого пришлась просрочка выполнения Заказчиком своих обязательств, за каждый день просрочки обязательства, но не более чем на сумму ______% от цены Договора. |  |
| 7.4.Подрядчик не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, таким как несвоевременная выдача Подрядчику исходных данных, несоответствие выданных исходных данных реальности или друг-другу, нарушение сроков приемки и оплаты работ, Подрядчик имеет право соразмерно продлить сроки выполнения работ при наступлении указанных обстоятельств. | Влияет на существенное условие. П. 2 ст. 708, 718, 719 ГК РФ |
| 7.5.Заказчик не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Подрядчика. |  |
| 7.6.Ответственность за нарушение авторских прав – в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.1252 ГК РФ), при этом размером нанесенного Подрядчику ущерба при нарушении авторского права Сторонами признается цена работ по настоящему Договору. | Полезно к применению. |

Статья 8. Обязательства, освобождающие от ответственности (форс-мажор).

| 8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, войны, забастовки, правительственных решений и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали следствия таких обстоятельств. 8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее десяти дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более четырех месяцев, препятствуя выполнению Договорных обязательств, то в течение последующих тридцати дней Стороны вправе ставить вопрос об изменении условий Договора или об его расторжении. |  |
| --- | --- |

Статья 9. Конфиденциальность.

| 9.1. Стороны будут сохранять конфиденциальность всей информации в любой форме, использованной и/или включенной в состав работ, в том числе информацию, которой они обменялись при работе над настоящим Договором и на которой Стороной проставлен гриф «Конфиденциально». 9.2. Требования конфиденциальности не распространяются на следующую информацию: – имеющуюся в открытой печати или поступившую в открытую печать без нарушения данного Договора при наличии ссылок на источник информации; – полученную законным образом независимо от действия Договора, при условии ссылок на источник неконфиденциальной информации; – не имеющую проставленного Стороной грифа «конфиденциально». 9.3. Стороны не будут раскрывать и использовать информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 9.4. По запросу и в любом случае после прекращения действия настоящего Договора, каждая из Сторон вернет всю конфиденциальную информацию Стороне, которой эта информация принадлежит. 9.5. Требования конфиденциальности будут действовать в течение ____ (_______) лет после прекращения настоящего Договора. | Можно не применять. |
| --- | --- |

Статья 10. Арбитраж.

| 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с непредусмотренными данным Договором обстоятельствами, будут по возможности разрешены путем переговоров между Сторонами. 10.2. Любые разногласия, которые не могут быть разрешены по общему согласию Сторон, должны быть направлены на рассмотрение Арбитражного суда г. _______________ |  |
| --- | --- |

Статья 11.  Авторское право.

| 11.1. Заказчик использует техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавая ее третьим лицам и не разглашая содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика. | Абз. 3 ст. 762 ГК РФ |
| --- | --- |
| 11.2. При отчуждении автором оригинала произведения исключительное право на произведение сохраняется (не сохраняется) за автором. | П.1 ст. 1291 ГК РФ, норма диспозитивная, требует согласования Сторон Договора. |
| 11.3. Использование Заказчиком проектной документации для реализации проекта допускается ____________________ (указать повторность использования документации). | П. 1 ст. 1294 ГК РФ, норма диспозитивная, требует согласования Сторон Договора. |
| 11.4 Автор проекта вправе ( не вправе) требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации своего проекта. | П. 3 ст. 1294 ГК РФ, норма диспозитивная, требует согласования Сторон Договора. |
| 11.5. Проектная документация, разработанная по настоящему Договору, может быть использована для целей, не предусмотренных в Договоре, только по правилам и в соответствии с действующим законодательством. | На усмотрение Сторон Договора. Если иное, то надо определить порядок использования. Ст. 762 ГК РФ |
| 11.6. При использовании Заказчиком предоставленных ему в п. 11.3. исключительных прав Заказчик должен в обязательном порядке и при каждом использовании исключительного права давать ссылку на Подрядчика как автора проекта в той же форме, как будет использовано это исключительное право, в виде печатной или оглашаемой охранной надписи (ст. 1300 ГК РФ). Охранная надпись «__________________». Отсутствие охранной надписи влечет собой нарушение виновной стороной исключительного авторского права. | На усмотрение Сторон Договора. |

Статья 12. Срок действия Договора. Порядок его расторжения.

| 12.1.Настоящий Договор будет действовать с момента подписания его обеими Сторонами до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. | Возможны иные варианты. |
| --- | --- |
| 12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях и порядке: 12.2.1. Предусмотренных законодательством Российской Федерации 12.2.2. Предусмотренных Сторонами в Приложении №5 «Специальные условия» | На усмотрение Сторон Договора. Не забывать про ст. 717, 729 ГК РФ |

Статья 13. Общие условия.

| 13.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Данный Договор и все изменения его не должны противоречить законодательству Российской Федерации. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. |  |
| --- | --- |
| 13.2. После подписания Договора все достигнутые ранее договоренности, протоколы совещаний, переписка, теряют силу. 13.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, если об этом не сказано иное в Приложении №5 «Специальные условия» |  |
| 13.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой обязательства, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами соответствующим Дополнением к Договору. |  |
| 13.5. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде и подписанные обеими Сторонами, будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора. |  |
| 13.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, организационно-правовой формы и других положений настоящего договора, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону. |  |
| 13.7. Любое уведомление, которое одна из Сторон направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме с сопроводительным письмом, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. |  |
| 13.8. Любое из положений настоящего договора, не являющееся существенным, может быть изменено или дополнено Сторонами в Приложении №5 «Специальные условия» |  |
| 13.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. |  |

Статья 14. Приложения к Договору

| 14.1. Лицензия или сертификат Подрядчика, дающие право на выполнение работ | Существенное условие. |
| --- | --- |
| 14.2. Приложение №1 «Перечень исходных данных и состав проектной документации» | Существенное условие. |
| 14.3. Приложение №2 «Сводная таблица обязательств» | Существенное условие. Может иметь форму, отличную от предлагаемой, но обязательно содержащую все ключевые условия по стадиям/этапам работ, срокам их выполнения, стоимости и порядку платежей. |
| 14.4. Приложение №3 «План земельного участка Объекта» | Рекомендуется, но не обязательно. Применяется при необходимости для идентификации Объекта и на условиях п.1.3. Договора. |
| 14.5. Приложение № 4 «Цена Договора» | Существенное условие. Может иметь форму отличную от предлагаемой, но обязательно содержащую все ключевые условия по стадиям/этапам работ, стоимости и порядку платежей. |
| 14.6. Приложение № 5 «Специальные условия» | При необходимости, но не обязательно. |

Статья 15. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: |  | Генеральный директор ______________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  | Генеральный директор ______________ФИО |